表1

海南省交通工程建设局“查堵点、破难题、促发展”活动已解决问题公示清单

（2023年1月9日）

| 序号 | 牵头单位 | 问题概况 | 问题来源 | 主要措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省交通工程建设局 | 以往已建成的高速公路（如琼乐、万洋、山海高速等）服务区建设相对主体工程进度滞后，项目通车后群众在服务区休息时无法使用厕所，群众投诉意见较大。主要存在新建高速公路服务区卫生间建设滞后问题。 | 自己查 | （1）在前期项目策划阶段采用服务设施与路面工程同步招标。 （2）制订关键时间节点，保证人、材、机投入。 | 新建国道G360文临公路甲子服务区、澄迈服务区主体工程已建设完成，公共卫生间、场区道路、停车区等也已建设完成。12月28日下午5时随文临公路建成通车，甲子、澄迈两个服务区同步对社会开放，为旅途司机、乘客提供中途停车休息、如厕等保障服务。 |

| 序号 | 牵头单位 | 问题概况 | 问题来源 | 主要措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 海南省交通工程建设局 | 公路建设项目路面用碎石原材料不稳定、波动大，材料通过率偏差经常存在超标，路面配合比不易控制，数据监控未全面落实，影响路面施工质量。 | 自己查 | （1）设立信息技术管理岗，专人负责。 （2）委托具有相关经验的信息开发技术服务公司专题开展优化工作。 （3）定期召开会议讨论路面拌合站数据监控平台优化事宜。 （4）健全数据监控平台正常使用、监督、维护使用、原材料超标预警问题处理机制，保障监控平台有效运转。 | 省交通工程建设局在建工程项目拌合站数据监控预警系统已实施上线运行，在国道G360文昌至临高公路、G15沈海高速海口段工程、S203铺文线等试点项目有效运转。该系统手机客户端（苹果系统和安卓系统）也已开发完成并已上线应用。 |

| 序号 | 牵头单位 | 问题概况 | 问题来源 | 主要措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 海南省交通工程建设局 | 公路招标代理服务水平参差不齐，违反职业操守现象时有发生，损害业主和社会公众利益。 | 自己查 | 印发《海南省交通工程建设局招标代理机构管理办法》、修订海南省交通工程建设局招标代理收费标准。 | 省交通工程建设局已修订调整关于提供全过程招标代理服务的公路工程施工招标代理计费标准；10月19日正式印发《海南省交通工程建设局招标代理机构管理办法（试行）》（琼交建局〔2022〕386 号）施行。 |

| 序号 | 牵头单位 | 问题概况 | 问题来源 | 主要措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 海南省交通工程建设局 | 儋白高速服务区、山海高速保亭服务区、琼海港下至潭门旅游公路等项目建设滞后问题。 | 自己查 | （1）加大人力、机械、材材料等各项工作投入。 （2）制定时间节点，落实专人跟踪，全力推进项目建设，实现对外开放使用。 | （1）儋白高速服务区停车场和卫生间已对外开放使用，满足群众出行中途休息、如厕等需求。 （2）琼海港下至潭门旅游公路2022年3月底全线实现功能性通车使用。 （3）山海高速保亭服务区2022年6月30日已向社会开放使用，满足群众出行中途休息、如厕等需求。 |