2023年省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程项目绩效自评报告

- 基本情况

项目起点位于三亚市天涯区，经育才镇、立才农场、雅亮乡、乐东县保国农场、志仲镇、大安镇、抱由镇、山荣乡、东方市江边乡、东河镇等，终点位于东方市大田镇新宁坡，接国道 G225海榆西线，主线全长150.519公里，配套建设白查村支线2.023公里。全线采用沥青混凝土路面，按双向两车道二级公路标准改建，一般路段设计速度采用60公里/小时，局部受限路段设计速度采用40公里/小时，特殊困难路段设计速度采用30公里/小时。白查村支线采用双车道四级公路标准建设，设计速度30公里/小时。

二、资金管理制度建设情况

为加强对工程资金的监督管理，省交建局按照《海南省交通运输厅所属建设项目财务管理暂行办法》（琼交规字〔2020〕308号）、《海南省交通工程项目建设资金监督管理办法》（琼交规字〔2020〕309号）等文件要求确保资金使用效益。在资金拨付方面，省交建局制定了《财务管理办法》、《经费管理规定》和《工程资金监督管理规定》，对资金拨付程序、资金监督等方面提出了具体规定。

实际资金拨付程序如下：项目建设管理单位将各承包单位的支付月报审核后，编制《工程中期计量及付款审批汇总表》，附中期支付证书等相关资料，报省交建局工程科审核后编制《工程中期计量及付款审批汇总表》，报财务审计科复核，经局分管领导审批后由财务审计科编制《工程资金拨付申请表》报科室领导、分管领导、单位负责人审批后拨付。资金的拨付严格履行了规定审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、资金安排使用情况

项目按照资金支付进度和形象进度实现了有效的成本控制。其主要做法是严格按照资金管理规定执行，并通过合理的内控制度控制项目投资，成效明显。

（一）项目资金到位情况

2023年本项目资金到位21,361,076.06元。

（二）项目资金使用情况

2023年本项目资金支出21,361,076.06元，执行率100%。

四、资金支出绩效

围绕“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”与“产出成本”四方面对于项目支出绩效进行评价。

（一）产出数量

项目建设内容完成率。本项目已于2022年12月23日交工，完成路基路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计等工程。

（二）产出质量

质量监督。省交建局印发了《公路建设项目质量管理办法》，设置了涵盖工前控制、过程管理、工后控制的施工期质量管理体系、施工质量控制流程和质量问题整改流程，与省交建局《“甲控乙购”管理办法》《隐蔽工程管理办法》《公路建设项目工程技术管理办法》以及《海南省重点公路项目工程建设标准化管理手册》，共同组成了完善的公路建设项目质量管理制度体系，质量监督管理机制健全。

省交建局按照上述质量管理体系落实质量监督管理措施，每月对施工过程中工序质量、隐蔽工程质量等质量进行抽检，并记录检测数、合格数及合格率。

2021 年10 月19 日，海南省交通工程建设局在东方市组织召开了海南省省道S314天新线天涯至新宁坡公路改建工程第二标段项目交工验收会议，建设项目质量评定为合格，同意通过交工验收。

2022年12月23日，海南省交通工程建设局在乐东黎族自治县组织召开了海南省省道S314天新线天涯至新宁坡公路改建工程第一标段交工验收会议，建设项目质量评定为合格，同意通过交工验收。

（三）产出时效

### 项目于2019年10月8日正式开工。2022年12月23日交工，项目按合同工期完成各项施工任务。

### （四）产出成本

成本控制措施。项目业主单位为规范相关工作费用控制标准，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）精神，结合海南省公路建设项目费用管理、市场需求等实际情况，制定了《公路建设项目费用控制标准（修编）》、《“甲控乙购”材料设备管理办法（修订）》、《财务管理办法（试行）》、《经费管理规定（试行）》。费用控制标准涵盖：项目使用林地可行性咨询、项目林木采伐作业设计咨询、项目环境影响咨询、项目水土保持咨询、项目防洪评价（洪水影响评价类）咨询、项目地震安全性评价咨询、项目地质灾害危险性评估咨询、项目压覆矿产咨询、项目用地手续前置相关报告编制咨询、项目工程造价咨询、项目建议书或可行性研究报告编制和评估咨询、工程勘察设计咨询、公路项目安全性评价咨询、工程施工服务、工程监理服务、工程代建服务、路面技术服务、环境保护设施验收技术咨询服务、公路建设项目水土保持设施验收技术咨询服务、项目竣（交）工验收试验检测服务、工程招标代理服务、工程招标公证等二十五个方面，涵盖整个项目生命周期内所有关键成本环节，成本控制措施全面。

项目实施过程中，项目业主单位能够按照以上管理制度要求，优化建设施工方案，完善投资方案，根据限额执行预算审核及审批程序。截至目前，未出现完成投资额超过批复投资总额的情况。成本控制措施有效。

五、工作建议

一是要统一思想，提高认识。要高度重视项目预算执行工作，要经常研究预算执行缓慢原因，及时调整无法支出的项目预算指标。二是要规范资金使用。不断规范局内部预算拨付审批，严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。规范项目资金拨付手续，强化项目资金监管，不定期进行财务专项检查，确保项目资金安全。

六、政策和资金整体效果

项目的管理按照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《海南省政府投资项目管理办法》（琼府〔2019〕61号）的相关规定执行。对工程实行质量实行零容忍措施加强项目质量和成本控制，确保资金使用效益。

省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程是《海南省总体规划》、《海南省公路、水路交通“十三五”发展规划》中“三纵四横”主干线公路网的重要组成部分，在公路网布局上衔接了G98环岛高速、国道G225海榆西线、国道G540毛九线和在建G9811中线高速公路，串联三亚市天涯镇、育才镇，乐东县保国农场、志仲镇、大安镇、抱由镇，东方市江边乡、东河镇和新宁坡等乡镇。本项目是该地区进出乐东的重要通道，同时是三亚-乐东-东方之间重要的交通通道，区域间的短程的交通量大，地位十分显著。本项目作为改建工程，是深入贯彻落实习近平总书记“一带一路”战略、“加快国际旅游岛建设、谱写美丽中国海南篇章”重要讲话精神，《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》、《海南省旅游公路发展规划》等要求的重要举措。项目的实施将确实推进“海南国际旅游岛”的建设，对完善海南省公路网布局有重要意义，同时将有利于提高道路服务水平，进一步改善全省的路网结构。