2023年文昌昌洒至铺前滨海旅游公路项目绩效自评报告

- 基本情况

文昌滨海旅游公路昌洒至铺前段工程共分为四段，分别为昌洒至明月段、明月至茂山段、茂山至山雅段、铺前大桥东延长线段。其中:昌洒至明月段:起点位于翁田镇岛东林场东风作业区附近,接文昌“两桥一路”工程滨海旅游公路龙楼至昌洒段终点，终点位于翁田镇大高村北侧约0.8公里,与文昌明月至茂山滨海旅游公路起点衔接。路线全长12.49km，全线设置中桥4座、涵洞41道、养护工区1处、港湾式公共汽车停靠站6处,改移机耕道路2处，以及其他交通标志和景观绿化工程；明月至茂山段:起点位于翁田镇大高村北侧，接文昌昌洒至明月滨海旅游公路终点，终点位于翁田镇昌久村附近。路线全长12.5km，全线设置大桥1座、中桥5座，涵洞26 道；茂山至山雅段:起点位于位于翁田镇昌久村附近，与文昌明月至茂山滨海旅游公路终点相接，终点位于锦山镇山雅村附近。路线全长12.425km，全线设置大桥1座，涵洞31道；铺前大桥东延长线段:起点位于锦山镇山雅村附近，接茂山至山雅滨海旅游公路终点，终点与铺前大桥连接线起点连接。路线全长12.5km，全线设置涵洞42道，平面交叉10处。全线设计采用双向四车道一级公路建设标准,路基宽度24.5m，沥青混凝土路面，设计速度80km/h。桥涵设计车辆荷载采用公路-I级，设计洪水频率:桥涵构造物及路基1/100。

二、资金管理制度建设情况

为加强对工程资金的监督管理，省交建局按照《海南省交通运输厅所属建设项目财务管理暂行办法》（琼交规字〔2020〕308号）、《海南省交通工程项目建设资金监督管理办法》（琼交规字〔2020〕309号）等文件要求确保资金使用效益。在资金拨付方面，省交建局制定了《财务管理办法》、《经费管理规定》和《工程资金监督管理规定》，对资金拨付程序、资金监督等方面提出了具体规定。

实际资金拨付程序如下：项目建设管理单位将各承包单位的支付月报审核后，编制《工程中期计量及付款审批汇总表》，附中期支付证书等相关资料，报省交建局工程科审核后编制《工程中期计量及付款审批汇总表》，报财务审计科复核，经局分管领导审批后由财务审计科编制《工程资金拨付申请表》报科室领导、分管领导、单位负责人审批后拨付。资金的拨付严格履行了规定审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、资金安排使用情况

项目按照资金支付进度和形象进度实现了有效的成本控制。其主要做法是严格按照资金管理规定执行，并通过合理的内控制度控制项目投资，成效明显。

（一）项目资金到位情况

2023年本项目资金到位24,620,000元。

（二）项目资金使用情况

2023年本项目资金支出24,620,000元，执行率100%。

四、资金支出绩效

围绕“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”与“产出成本”四方面对于项目支出绩效进行评价。

（一）产出数量

项目建设内容完成率。本项目已于2018年2月10日交工，完成土建、路面、绿化及交安等工程。

（二）产出质量

质量监督。省交建局印发了《公路建设项目质量管理办法》，设置了涵盖工前控制、过程管理、工后控制的施工期质量管理体系、施工质量控制流程和质量问题整改流程，与省交建局《“甲控乙购”管理办法》《隐蔽工程管理办法》《公路建设项目工程技术管理办法》以及《海南省重点公路项目工程建设标准化管理手册》，共同组成了完善的公路建设项目质量管理制度体系，质量监督管理机制健全。

省交建局按照上述质量管理体系落实质量监督管理措施，每月对施工过程中工序质量、隐蔽工程质量等质量进行抽检，并记录检测数、合格数及合格率。2018年2月10日,海南省交通工程建设局组织召开了文昌昌洒至铺前滨海旅游公路交工验收会议。经交工验收委员会综合评定，建设项目质量评定为合格，通过交工验收。

（三）产出时效

### 项目计划总工期24个月，于2016年3月4日正式开工。2018年2月10日交工，项目按合同工期完成各项施工任务。

### （四）产出成本

成本控制措施。项目业主单位为规范相关工作费用控制标准，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）精神，结合海南省公路建设项目费用管理、市场需求等实际情况，制定了《公路建设项目费用控制标准（修编）》、《“甲控乙购”材料设备管理办法（修订）》、《财务管理办法（试行）》、《经费管理规定（试行）》。费用控制标准涵盖：项目使用林地可行性咨询、项目林木采伐作业设计咨询、项目环境影响咨询、项目水土保持咨询、项目防洪评价（洪水影响评价类）咨询、项目地震安全性评价咨询、项目地质灾害危险性评估咨询、项目压覆矿产咨询、项目用地手续前置相关报告编制咨询、项目工程造价咨询、项目建议书或可行性研究报告编制和评估咨询、工程勘察设计咨询、公路项目安全性评价咨询、工程施工服务、工程监理服务、工程代建服务、路面技术服务、环境保护设施验收技术咨询服务、公路建设项目水土保持设施验收技术咨询服务、项目竣（交）工验收试验检测服务、工程招标代理服务、工程招标公证等二十五个方面，涵盖整个项目生命周期内所有关键成本环节，成本控制措施全面。

项目实施过程中，项目业主单位能够按照以上管理制度要求，优化建设施工方案，完善投资方案，根据限额执行预算审核及审批程序。截至目前，未出现完成投资额超过批复投资总额的情况。成本控制措施有效。

五、工作建议

一是要统一思想，提高认识。要高度重视项目预算执行工作，要经常研究预算执行缓慢原因，及时调整无法支出的项目预算指标。二是要规范资金使用。不断规范局内部预算拨付审批，严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。规范项目资金拨付手续，强化项目资金监管，不定期进行财务专项检查，确保项目资金安全。

六、政策和资金整体效果

项目的管理按照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《海南省政府投资项目管理办法》（琼府〔2019〕61号）的相关规定执行。对工程实行质量实行零容忍措施加强项目质量和成本控制，确保资金使用效益。本项目的建设将进一步完善我省区域路网和文昌市路网结构，改善沿线地区的投资环境，促进经济社会发展。