海南省交通工程质量监督管理局推动

发展任务完成情况公示清单

（2023年 8月 23日）

序号	任务事项	工作目标	完成情况
1	针对海南省G9812高速公路延长线高速公路路基正在施工的现状。在该公路项目上试点，加强路基和桥涵台背施工质量监督指导。	一、严格控制路基顶标高，进一步提升路基强度和刚度。 二、进一步强化“桥头跳车”质量通病治理。（1.完成《现状调研报告》和《指导意见》。2.完成《具体监督指导措施》；3.完成《跟踪观察报告》）	5月中下旬，已完成海南省G9812高速公路延长线高速公路路基正在施工的现状调研。6月份根据调研成果和提出的指导意见，已形成具体监督指导措施指导路基和桥涵台背施工。
2	针对施工班组人员素质低、安全意识薄弱和人员流动性强等特点，目前，施工班组的安全教育培训、安全技术交底和职业健康管理等方面存在针对性不强，流于形式，培训方法单一，重视不够，职责不明确，投入不足等问题。	督促从业单位加强对施工作业班组的管理，遏制安全生产事故发生，为海南自贸港建设提供坚实可靠的安全保障。形成一套有效完整的监督检查工作清单，实现对在建公路水运项目监督覆盖率为100%。调研完后，形成分析总结报告。	加强监督执法检查，推动安全生产治理模式向事前预防转型，强化安全生产责任落实，目前已立案查处一起岗前未依法开展班组人员教育培训的违法行为。督促了企业建立规章制度和考核评价体系，履行班组合同管理责任和义务。开展了施工班组管理督查量化考核评价等各项目施工班组的安全教育培训、安全技术交底和职业健康管理等方面得到重视，明确了职责，增加了投入，培训内容符合实际，培训方法多样性。班组建设管理一进步规范，管理力度增强。