**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价

项目名称： 征稽基础设施维护

项目单位： 海南省交通规费征稽局三亚分局

主管部门： 海南省交通规费征稽局

评价时间： 2021年3月 1 日至 2021年 4月 1 日

组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省交通规费征稽局三亚分局

上报时间：2021年4月15日

**项目绩效目标表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 征费大厅政务显示系统 | 5平方米 | 5平方米及以上 | 4 -5平方米 | 3 -4平方米 | 3平方米以下 |
| 办公楼渗水补漏项目 | 120平方米 | 120平方米及以上 | 100-120平方米 | 80-100平方米 | 80平方米以下 |
| 效益指标 | 征费大厅政务显示系统 | 服务对象满意度达95%以上 | 95%以上 | 90%-95% | 85%-90% | 85%以下 |
| 办公楼渗水补漏项目 | 使用安全目标达成率95%以上 | 95%以上 | 90%-95% | 85%-90% | 85%以下 |
| 满意度指标 | 征费大厅政务显示系统 | 满意度达95%以上 | 95%以上 | 90%-95% | 85%-90% | 85%以下 |
| 办公楼渗水补漏项目 | 满意度达95%以上 | 95%以上 | 90%-95% | 85%-90% | 85%以下 |
| 办公楼交通执法标识面漆翻新项目 | 满意度达95%以上 | 95%以上 | 90%-95% | 85%-90% | 85%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

**项目基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 海南省交通规费征稽局三亚分局 | | | | | 主管部门 | | | | | | 海南省交通规费征稽局 | | | |
| 项目负责人 | | | 邢炜 | | | | | 联系电话 | | | | | | 88820898-88868580 | | | |
| 地址 | | | 海南省三亚市凤凰路123号 | | | | | | | | | | | 邮编 | | | 5720005729 |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ ） 一次性项目（√ ） | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 27.5 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 27.5 | 实际使用情况（万元） | | | | | 727.5 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 省财政 | | | 727.5 | | 省财政 | | | | | 727.5 |  | | | | |  | | |
| 市县财政 | | |  | | 市县财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 其他 | | |  | | 其他 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | | 二级指标 | | | 分值 | | 三级指标 | | | | 分值 | | 得分 | | | |  |  |
| 项目决策 | | 20 | | | 项目目标wps89Dwps89Ewps89Fwps8A0 | | | 4 | | 目标内容 | | | | 4 | | 4 | | | |  |  |
| 决策过程 | | | 8 | | 决策依据 | | | | 3 | | 33 | | | |  |  |
| 决策程序 | | | | 5 | | 5 | | | |  |  |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | | 2 | | 2 | | | |  |  |
| 分配结果 | | | | 6 | | 6 | | | |  |  |
| 项目管理 | | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | 到位率 | | | | 3 | | 33 | | | |  |  |
| 到位时效 | | | | 2 | | 2 | | | |  |  |
| 资金管理 | | | 10 | | 资金使用 | | | | 7 | | 77 | | | |  |  |
| 财务管理 | | | | 3 | | 3 | | | |  |  |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | | 1 | | 1 | | | |  |  |
| 管理制度 | | | | 9 | | 88 | | | |  |  |
| 项目绩效 | | 55 | | | 项目产出 | | | 15 | | 产出数量 | | | | 5 | | 5 | | | |  |  |
| 产出质量 | | | | 4 | | 4 | | | |  |  |
| 产出时效 | | | | 3 | | 3 | | | |  |  |
| 产出成本 | | | | 3 | | 3 | | | |  |  |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | | 8 | | 8 | | | |  |  |
| 社会效益 | | | | 8 | | 8 | | | |  |  |
| 环境效益 | | | | 8 | | 7 | | | |  |  |
| 可持续影响 | | | | 8 | | 8 | | | |  |  |
| 服务对象满意度 | | | | 8 | | 8 | | | |  |  |
| 总分 | | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | | 100 | | 9898 | | | |  |  |
| 评价等次 | | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | | |  |  |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 项目评分 | | | 签 字 | | | |  |  |
| 邢炜 | | | 局长 | | | | 海南省交通规费征稽局三亚分局 | | | | | | 98 | | |  | | | |  |  |
| 潘保伟 | | | 征收科科长 | | | | 海南省交通规费征稽局三亚分局 | | | | | | 98 | | |  | | | |  |  |
| 钟厚平 | | | 办公室副主任 | | | | 海南省交通规费征稽局三亚分局 | | | | | | 98 | | |  | | | |  |  |
| 合计 | | |  | | | |  | | | | | | 平均得分98 | | |  | | | |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

征稽基础设施维护项目是为了保证征稽设备的正常运转、征收工作的管理和开展，各项专项业务费用的合理开支，更好、更完善的进行交通规费征收工作。征稽基础设施维护项目由3个子项目组成，分别为：征费大厅政务显示系统，办公楼渗水补漏项目，办公楼交通执法标识面漆翻新项目。

（二）项目绩效目标

征稽基础设施维护项目保证征收工作的管理和开展，更好、更完善的进行交通规费征收工作，提升征稽形象，赢得社会各界服务对象的认可和对政府的尊重。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

征稽基础设施维护项目是一次性项目，项目资金纳入了交通规费征稽局三亚分局2020年部门预算，预算资金27.5万元，项目资金合计到位27.5万元，资金到位率100%。各子项目实际资金到位情况如下：

征费大厅政务显示系统16.5万元（调整支出经济分类指标至办公设备购置科目），办公楼渗水补漏项目9万元，办公楼交通执法标识面漆翻新项目2万元。

（二）项目资金使用情况分析

在预算项目资金下达后，我分局及时分解预算执行任务，研究加快预算执行的措施、方法，定准目标，并指派责任人跟踪负责，加强预算执行推进，项目预算总成本投入27.5万元，实际使用资金总额27.5万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

为确保2020年度预算执行工作顺利开展，2020年制定了详细的《2020年项目预算责任分解表》，共分解责任目标3项，每项责任目标都有目标项目预算数、完成数、完成率、预计完成时间，责任部门、责任人6项内容。该《项目预算责任分解表》是根据《三亚分局2020年工作要点》要求，结合各个科室的职能进行逐项分解。各科室责任人按照《项目预算责任分解表》的内容认真履行职责，加强组织协调和督促检查，及时总结工作，加强日常管理，经过大家的努力，各项目标任务圆满完成。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

我分局严格按照资金管理办法和财务管理办法，以及有关项目资金管理的规定和政策，由各子项目负责人根据项目计划和实施进度申请使用资金，财务科监督自己使用，按照资金核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，确保项目资金安全有效，确保财政配套资金运行安全。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我分局征稽基础设施维护项目预算总成本投入资金27.5万元，实际使用资金为27.5万元，项目成本有效控制在预算内。

（2）项目成本（预算）节约情况

各子项目均根据实际情况分配项目使用资金，在项目的采购、实施费用进行严格规划和分配，合理利用项目投入的资金。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

我分局在项目资金下达后，确定各子项目负责部门和执行方式：征费大厅政务显示系统由办公室和计财科负责，办公楼渗水补漏项目及办公楼交通执法标识面漆翻新项目由征收科负责。

（2）项目完成质量

征稽基础设施维护各子项目实施过程中，各项目负责部门对项目实施过程时时跟踪进度，对其项目实施的质量进行监督。通过严格的管理，使项目基本按质量要求完成，达到优良的标准。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

征稽基础设施维护各子项目均已达到项目预期目标，优化征稽工作人员环境，提升征稽形象，赢得社会各界服务对象的认可和政府的尊重。

（2）项目实施对经济和社会的影响

征稽基础设施维护项目的实施优化征稽工作人员环境，提升征稽形象，赢得社会各界服务对象的认可和政府的尊重。

4. 项目的可持续性分析

征稽基础设施维护项目为延续性项目，项目自身的可靠性、可维护性以及运行的安全性、可更新性等能保证项目功能的稳定性、持续性。各子项目资金已经由财政全额下达，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性，具备将项目完成的能力。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

我分局项目项目绩效目标已完成。

五、综合评价情况及评价结论

征稽基础设施维护项目产出整征费大厅政务显示系统5平方米，办公楼渗水补漏120平方米。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效指标完成情况 |
| 产出指标 | 征费大厅征务显示系统 | 5平方米 | 优 |
| 办公楼渗水补漏项目 | 120平方米 | 优 |
| 成效指标 | 服务对象满意度 | 95%及以上 | 优 |
| 办公楼使用安全率 | 95%及以上 | 优 |
| 效率指标 | 项目完成时效 | 计划规定时间内 | 优 |

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目执行过程中我分局认真贯彻落实省政府以及省交通厅的相关部署要求，按照社会发展规划和部门年度工作计划并制定实施规划。严格按照项目相关管理办法进行申报、批复程序。在项目管理中合理分配结果，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。严格执行财政厅资金管理、费用支出等制度。项目达到预期绩效目标。

七、其他需说明的问题

无。

海南省交通规费征稽局三亚分局

2021年4月20日