海南省交通规费征稽局万宁分局

关于2020年征稽基础设施维护项目绩效的自评报告

# 一、项目概况

# （一）项目单位基本情况。

# 海南省交通规费征稽局万宁分局是海南省交通运输厅派驻市县的征稽机构之一，主要负责万宁市辖区内机动车辆通行附加费的征收管理、稽查管理等，属于正科级事业单位，人员编制核定17人，2020年度实有在编人员11人，临时工17人（其中协征员13人，物业管理人员4人），已退休职工10人。

# （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

# “征稽基础设施维护”项目属于政府性基金，是经常性项目支出，主要用于征稽部门单位内部征稽基础设施的维修养护；我单位2020年的“征稽基础设施维护”项目主要是修缮改造业务用房公共卫生间和购置办公用房庭院区健身器材。

# （三）项目绩效目标

# “征稽基础设施维护”不是跨年度的项目，2020年的项目绩效目标主要是修缮改造业务用房公共卫生间，方便缴费义务人使用和购置办公用房庭院区健身器材。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

从2015年起，我单位的所有财政预算资金都纳入省财政国库集中支付管理系统中，依据我单位的项目资金申请，经省财政厅有关处室审核，省财政厅从海南.政府财政管理信息系统（GFMIS）中划拨项目资金，2020年我单位的“征稽基础设施维护”项目到位资金共计14.1万元。

# （二）项目资金使用和管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）。

“征稽基础设施维护”项目资金由我单位提出申请，经省财政厅相关处室审核后，从海南.政府财政管理信息系统（GFMIS）中划拨，专款专用；我单位根据实际情况进行申请，及时审核项目支出；大额的资金拨款（资金≥1万元）必经分局领导班子成员集体研究同意，依合同（协议）要求付款，做到结算及时，专人检查验收，拨款及时。

三、项目组织实施情况。

# （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

# 2020年的“征稽基础设施维护”项目金额没有达到海南省财政规定的招投标的下限，也不具备招投标的条件；项目资金属于专款专用，由海南省交通规费征稽局万宁分局组织实施。截止2020年12月31日，项目资金已审核支付14万元，依当年的项目预算金额全部审核支付，没有超支，略有结余，按预算计划顺利完成2020年的“征稽基础设施维护”项目实施。

# （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

# “征稽基础设施维护”项目资金支付依我单位开展征稽工作的实际情况实行付款，日常开支经单位主要领导一支笔审批，行政股、财务股审核支付，根据我单位征稽设施的维护需要，进行支付修缮改造业务用房公共卫生间和购置办公用房庭院区健身器材的费用，并及时监督、督促项目的具体实施执行情况。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

“征稽基础设施维护”项目实施预算金额14.1万元，年末实际核算金额14万元，没有超出当年预算数，略有结余，项目建设按当年预算金额实施执行。

# 2. 项目的效率性分析。

2020年的项目建设“征稽基础设施维护”已在2020年12月31日按时完成，经检查验收，实施效果较良好，绩效目标达成。方便缴费义务人使用卫生间和单位职工健身锻炼的需求。

# 3. 项目的效益性分析。

通过“征稽基础设施维护”项目实施，营造文明、和谐的征费工作环境，有利于提高车辆通行附加费征收管理工作上台阶，促使缴费义务人按时、文明、足额缴纳通行附加费，有利于提高缴费群众的满意度，有利于“征稽文化”建设的发展壮大。

# 五、综合评价情况及评价结论

附件2-1至2-3。

附件2-1：财政支出项目绩效评价报告；

附件2-2：项目绩效目标表；

附件2-3：项目基本信息。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我单位对2020年“征稽基础设施维护”项目的执行采取分期实施、分期付款，主要做法如下：

- 修缮改造业务用房公共卫生间。我单位和海南三才装饰设计有限公司签订施工合同，由对方进行我单位业务用房公共卫生间的修缮改造，并指定专人负责施工现象的监管和验收，经双方验收合格后和通过领导班子讨论后方可进行付款。

- 购置办公用房庭院区健身器材。我单位和海口美兰安德利体育用品店签订购买合同，购买一批庭院健身器材，由对方进行供货并负责安装，我单位指派专人负责进行监管并验收。验收合格和经领导班子讨论后进行付款。

海南省交通规费征稽局万宁分局

2021年4月28日

海南省交通规费征稽局万宁分局          2021年4月28日印发

附件2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：             征稽基础设施维护

项目单位：   海南省交通规费征稽局万宁分局

主管部门：       海南省交通规费征稽局

评价时间： 2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门   □主管部门    √项目单位

评价机构：□中介机构   □专家组  √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021年4月28日

附件2-2

项目绩效目标表

项目名称：征稽基础设施维护

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 1、修缮改造业务用房公共卫生间，方便缴费义务使用 | 使用2次 | 2以上 | 1-2次 | 1次 | 0次 |
|  | 2、购置办公用房庭院区健身器材 | 使用2次 | 2次以上 | 1-2次 | 1次 | 0次 |
| 成效指标 | 1、修缮改造业务用房公共卫生间，方便缴费义务使用 | 使用2次 | 2次以上 | 1-2次 | 1次 | 0次 |
|  | 2、购置办公用房庭院区健身器材 | 使用2次 | 2次以上 | 1-2次 | 1次 | 0次 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

附件2-3

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省交通规费征稽局万宁分局 | 主管部门 | 海南省交通规费征稽局 |
| 项目负责人 | 吴俊本 | 联系电话 | 62135669 |
| 地址 | 海南省万宁市万城镇文明北街 | 邮编 | 571500 |
| 项目类型 | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 14.1 | 实际到位资金（万元） | 14.1 | 实际使用情况（万元） | 14 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 14.1 | 省财政 | 14.1 |  | 14 |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 94 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 倪兴虎 | 副局长兼支委 | 省交通规费征稽局万宁分局 | 94 | 倪兴虎 |
| 卓秀军 | 副局长兼行政股长 | 省交通规费征稽局万宁分局 | 94 | 卓秀军 |
| 许录良 | 稽查股长 | 省交通规费征稽局万宁分局 | 94 | 许录良 |
| 陈儒钦 | 征费股长 | 省交通规费征稽局万宁分局 | 94 | 陈儒钦 |
| 评价工作组组长（签字）：卓秀军 项目单位负责人（签字并盖章）：吴俊本 2021年 4月28日 |