附件2

五指山至保亭至海棠湾高速公路

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

基本性质：主要为公路建设项目施工。

用途：进一步提升我省高速公路服务水平。

主要内容：项目起点位于五指山市通什镇，终点位于海棠湾区，设海棠湾北互通连接G98东线高速。路线全长55.87km，主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，整体式路基宽度26m，分离式路基宽度13m，沥青混凝土路面。全线共设连接线5条（即南圣互通连接线、茶溪谷互通连接线、保亭响水连接线、加茂互通连接线、三道互通连接线），共长21.43km。项目概算总投资约55.77亿元，其中建安费约40.49亿元。

（二）项目绩效目标

扎实推进项目建设，确保圆满完成年度项目建设投资。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

上年度结余18,173.08万元，2019年到位资金132,250万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

2019年使用资金150,378.35万元，资金使用率99.97%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

严格按照国家有关规定使用项目资金，实行专人管理、专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序和完善相应手续，接受财政、审计部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

根据项目前期、图纸审批及项目进展情况，组织开展代建、中心试验室、施工招标、电力迁改、水土保持检测及监理、环境监理、交工检测等招标工作11项。项目招标工作在省公共资源交易中心开展，招标投标过程中，未发现围标串标行为，及出现异议、投诉的情形。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

主要通过以下措施加强项目过程管理，确保工程顺利实现目标任务。一是强化制度建设；二是大力以开展“品质工程年”“生态公路建设年”、“智慧工地年”活动为抓手，提升项目管理水平；三是狠抓“两区三厂”施工安全标准化等品质工程攻关行动；四是以中心试验室为抓手，加强对现场工程试验检测情况监控；五是强化日常监督检查，进一步压实项目建设管理单位责任；六是定期召开工作例会，加强项目质量安全动态监管；七是通过组织召开现场观摩会和交流活动，进一步发挥示范引领，弘扬工匠精神；八是对工程实行质量实行“零容忍”，坚决对不合格工程进行返工处理；九是有针对性开展安全教育培训和各类应急救援演练，强化现场安全生产管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

为做好项目预算控制，在加快项目预算执行进度的同时，严肃财务支出纪律，牢固树立依法理财和厉行节约的理念，认真贯彻落实中央“八项规定”。进一步加强支出管理，严格按照程序办理拨款手续，严禁违规开支和年底“突击花钱”，切实提高了预算资金使用效益。

（2）项目成本（预算）节约情况

在项目经费使用上，遵循按合同付款的原则，突出过程控制，增强预算执行力，坚决压缩无效支出，厉行节约，反对浪费，使项目实际成本控制在合同可控范围内，达到项目预期降低成本的目的。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目进度符合项目合同工期要求。

（2）项目完成质量

项目完成质量优良，基本上达到预期目的。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目99.97%完成年度预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目建设对项目沿线经济经济发展具有重要的带动和促进作用。项目内容符合我省交通运输系统建设需求，建设工程前期工作对我省交通运输系统建设有较大促进作用，节省建设成本。建设规划对我省交通运输系统发展有较好指导作用。

4.项目的可持续性分析

建设规划对我省交通运输系统发展有较好指导作用，为我省交通运输业可持续性发展提供了有利支撑。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标基本上全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价自评工作的有关要求，我厅成立了项目绩效评价工作小组，对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续等。经过评价小组评审，各项指标绝大多数达到了预期的效果，项目为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：一是要统一思想，提高认识。要高度重视项目预算执行工作，要经常研究预算执行缓慢原因，及时调整无法支出的项目预算指标。二是要规范资金使用。不断规范局内部预算拨付审批，严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。三是规范项目资金拨付手续，强化项目资金监管，不定期进行财务专项检查，确保项目资金安全。

七、其他需说明的问题

无。