附件

省交通运输厅“查堵点、破难题、促发展”活动已解决问题公示清单

( 第一批自行公示)

（2022年11月22日）

| 序号 | 牵头单位 | 问题概况 | 问题来源 | 主要措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省交通运输厅 | 2021年省交通运输系统派出73名乡村振兴队员，助力乡村振兴战略，个别乡村振兴队员在工作和生活中存在探亲路费、住宿费、差旅费等经费支出报销困难等问题。 | 自查类 | 1.省交通运输厅通过进农村实地走访和调查研究等方式，了解乡村振兴队员工作和生活中存在的困难和问题，以及需要专项支持等情况，及时排忧解难，并建立相应保障机制。 2.省交通运输厅根据调研情况制定并印发实施相关规定。 | 1.建立工作联系和反馈机制，省交通运输厅于2021年8月中旬派出三个调研组深入12个驻点村，实地了解住宿、探亲路费报销、生活补贴发放以及需要专项支持等情况。 2.省交通运输厅党组于2021年9月审议核定73名驻村第一书记和乡村振兴队员交通费，印发加强经费报销管理的补充通知，拨付驻村工作经费，做好经费保障，建立较为科学、规范、完善的乡村振兴工作队员福利保障机制。此项举措得到厅属各单位单位和驻村乡村振兴队员的一致好评。 3.今后省交通运输厅将认真落实《海南省交通运输厅关于对脱贫攻坚乡村振兴工作人员关怀激励十项措施》，解决乡村振兴队员后顾之忧，关怀和激励他们干事创业、担当作为。 |
| 2 | 省交通运输厅 | 我省存在一些长期未发生且无实施必要的、交叉重复的执法事项，需开展对交通运输行政处罚、行政强制事项的源头治理，组织编制交通运输行政执法事项清单，最大限度减少不必要的行政执法事项。 | 自查类 | 统一规范我省交通运输行政执法事项名称、职权类型、实施依据、实施主体等内容。 | 编制《海南省交通运输综合行政执法事项清单（2021年版）》经省政府审议同意，我厅于2022年1月10日正式公布实施。该清单共有321项执法事项,包括行政处罚297项，行政强制24项。通过清理、整合、优化，最大限度减少不必要的行政执法事项，切实防止执法扰民。 |
| 3 | 省交通运输厅 | 2017年万洋高速公路在琼中县中平镇大坡村行政村区域建设施工中，严重压坏乡村道路460米、挖断生产便道1条、掩毁基本农田34.56亩。 | 省活动办转办 | 1.经省交建局调查核实，压坏的乡村道路作为公共使用导致损坏，建议将地方政府该村路修复纳入地方道路综合改造。 2.针对挖断的生产便道，由施工单位在原阻工点修筑1条约长300米宽1米可供摩托车运输橡胶的生产便道。 3.针对掩毁的基本农田，依据万洋高速琼中段不可预见费包干协议约定向琼中县政府拨付补偿费用。 | 1.经与信访投诉人沟通一致，施工单位于2021年10月按既定方案修建完成生产便道。 2.按照省交通运输厅、琼中县政府和省交建局三方签订的不可预见费用包干协议，省交建局2021年10月已向琼中县财政局支付万宁至洋浦高速公路（琼中县境内）农田及农作物水毁灾毁包干费1270.39万元。 3.经省交通运输厅公路处协调，琼中县交通局已将琼中县中平镇大坡村460米损坏乡道纳入地方道路修复计划，并于2022年9月完成修复工作。 4.下一步，省交建局将加强管理，避免新开工建设公路项目出现挖断生产便道等类似问题，努力减少建设项目对沿线居民出行、生产等造成的影响。 |
| 4 | 省交通运输厅 | 对影响公路项目建设的电力线路迁改周期长，协调难度大，影响项目建设。 | 自查类 | 1.省交通运输厅牵头与海南电网公司签订《交通项目建设涉及电力设施迁改合作框架协议》。 2.指导省交建局全面排查建设项目电力迁改问题，加强与海南电网公司沟通协调，由海南电网公司统筹公路项目电力迁改事宜。 3.指导省交建局修订《公路建设项目“三电”及管线迁改管理办法》。 | 1.省交建局分析电力迁改存在的问题，于2021年7月与海南电网公司相关部门共同制定G540毛九线和S203铺文线涉及的电力迁改初步设计方案。 2.省交建局于2021年9月修订印发《公路建设项目“三电”及管线迁改管理办法》，完成S203铺文线项目与电网协议的签署，并按照新确立的流程实施电力迁改任务。 3.在新建的项目上全面推广新确立的流程实施电力迁改工作，2022年G9812高速延长线工程、省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程等工程均按照该办法实行，有效减轻施工企业的负担。 |
| 5 | 省交通运输厅 | 省交建局开展工程项目设计变更审批采取纸质版审批模式，增加施工单位设计变更申报的工作量，且多次反复报送纸质版设计变更材料也导致审批时间增加。随着建设项目管理工作任务的逐渐加重，以往传统的设计变更管理及审批模式已不能满足项目建设管理工作的高效运转。 | 自查类 | 1.省交建局组织施工、监理、设计、代建及业务部门就项目设计变更管理工作存在问题进行研究，征集改进工作的意见建议。 2.在现有公路工程建设综合项目管理系统的基础上，省交建局委托软件公司对项目设计变更管理模块进行优化开发，利用“互联网+”手段对设计变更管理工作进行提速，有效减轻施工企业负担。 | 1.省交建局于2021年9月底完成对工程项目设计变更系统的优化开发。 2.G15沈海高速海口段工程、G360文临公路项目变更系统2021年正式应用并实现了设计变更网上审批，施工企业无需报送大量纸质资料反复报审，切实减轻了施工企业负担，有效缩短了设计变更审批时间，提高了项目管理工作效率。 3.现阶段省交建局G9812高速延长线工程项目、省道S307乌那线(琼中段)改建工程等新开工项目已实现设计变更网上审批，大大提高了设计变更的审批效率，有效减轻了施工企业的负担。 |
| 6 | 省交通运输厅 | 外省临时进岛柴油机动车辆，停放在海南不行驶，临时缴费不能办理停征不合理。 | 自查类 | 1.省交通规费征稽局组织研究外省车是否适合办理报停，如何办理报停，技术上从征费系统中增加外省车办理报停板块等问题，齐力破难题。 2.在坚持依法行政的基础上，探索实施包容审慎监管，创新执法理念和方式。 | 1.2021年9月，省交通规费征稽局已开通外省车辆报停业务。外省市车辆在进岛后若需办理报停手续，车主只需持身份证、车辆行驶证、车辆停放地点照片等材料到车辆停放地辖区征稽分局办理报停。 2.该业务已于2021年9月27日对外开放办理。外省车辆进岛后，车主只需凭车辆行驶证进行登记，便可临时视作本省柴油机动车辆进行管理，业务办理流程简易，车主可自主选择是否需要办理，不仅做到了便民，还可对通行附加费应征尽征，减少征缴矛盾。 |
| 7 | 省交通运输厅 | 交通征稽系统执法不廉问题 | 自查类 | 对交通征稽系统执法不廉问题开展专项整治行动。 | 1.省交通规费征稽局印发《专项整治工作实施方案》《整改清单》，梳理整改措施27项，目前整改完成率100%。对存在不廉问题的人员和10个党组织进行了处理。 2.省交通规费征稽局针对不廉问题的11项13种情形，印发《交通征稽执法人员“十不准”》《征收工作“七要七不准”》《外省籍临时进岛柴油机动车辆办理报停业务》等规章制度，建立长效机制，强化风险防控。 3.开展了一期廉政警示教育会和纪检（信访）干部业务培训班，全面提高队伍的自律意识和纪检（信访）干部业务业务综合能力。 4.召开“以案促改”民主生活会和组织生活会，剖析存在问题，开展批评和和自我批评，建立整改台账，坚决落实整改。 5.省交通规费征稽局推出首违免罚、轻微免罚等执法举措，压缩自由裁量空间，规范执法行为。 |
| 8 | 省交通运输厅 | 部分进岛柴油车辆采集信息不全，在一定程度上影响规费征收。 | 自查类 | 1.在新海港18个泊位安装采集设备。 2.升级改造秀英港2号通道、4号通道、5号通道和危险品通道采集设备。 3.共享琼州海峡两岸港口轮渡售票信息数据。 | 1.2021年10月前在新海港区18个泊位龙门架旁立杆安装采集抓拍摄像头，采集数据接入正常。 2.在秀英港的2号通道、4号通道、5号通道和危险品通道处立杆安装采集抓拍摄像头，升级设备集成平台，采集数据接入正常。 3.琼州海峡两岸港口轮渡售票信息数据已接入，作为通行附加费征收辅助信息。 |
| 9 | 省交通运输厅 | 对进岛运输鲜活农产品车辆有确认职责的部门有三家，分别是征稽部门、绿通办工作站和农产品检测部门，目前只有征稽部门在做进岛运输鲜活农产品确认工作，有一定的廉政风险。 | 自查类 | 协调组成征稽部门、绿通办工作站和省农产品检测部门三方共同确认机构。 | 1.省交通规费征稽局联合海南港航控股有限公司和粤海铁路有限责任公司在新海港和粤海铁路南港实行一个窗口合署办理港口和征稽业务,粤海铁路责任公司已准备将徐闻北港的进岛售票和货物检验数据信息推送共享给征稽部门。 2.对于运输鲜活农产品出岛车辆，省农村农业厅已将秀英港、新海港出岛鲜活信息共享到港务系统，港务确认信息后共享到征稽征费系统。 3.琼州海峡港航一体化后，海南征稽部门通过共享湛江徐闻港务部门进岛车辆货物检验信息，完善运输鲜活农产品进岛车辆的确认工作，杜绝不廉问题。 |
| 10 | 省交通运输厅 | 省交通学校学生住宿条件差，未安装空调，部分设施老化，存在安全隐患，极大影响学校的招生工作。 | 自查类 | 1.给学生公寓每间宿舍安装空调，增加洗衣机。 2.更新双层铁架床和储物柜。 3.针对私拉电线和设施老化等安全隐患，对学生公寓宿舍进行电气和门窗改造等。 | 1.省交通学校于2021年8月27日完成学生公寓宿舍改造总建筑面积为7892平方米，安装空调252台，增配30台洗衣机。更换双层铁架床735张、储物柜252个。 2.2021年秋季开学，省交通学校学生公寓的每间宿舍都安装了新的空调，结束了没有空调的历史，确保学生在凉爽的宿舍里舒心入睡，第二天能有充沛的精神上课学习。 3.经过对学生住宿条件的改善，家长和学生对学校的办学设施也称赞有加，2021年秋季招生不仅减少了学生的流失率，而且实现重大突破，今年共招生约1400名，相比前几年招生多出近400名。 4.下一步，省交通学校将出台配套的管理制度，做好设备设施售后维护，减少能源损耗，消除安全隐患。 |
| 11 | 省交通运输厅 | 省交通学校校园运动场还是煤渣跑道，运动设施比较简陋，存在运动安全隐患。 | 自查类 | 指导省交通学校运动场更新为塑胶跑道，完善配套设施，完善灯光球场及看台。 | 1.2021年9月底前完成运动场改造总面积9372平方米，建成塑胶跑道、人造草皮足球场等。 2.加强运动场维护，保障运动设施正常运行，满足学生运动需求，增强体质。 |
| 12 | 省交通运输厅 | 制定《海南省水运工程交工质量核验和竣工质量鉴定办法》 | 自己查（2022年堵点问题） | 推动出台《海南省水运工程交工质量核验和竣工质量鉴定办法》 | 《海南省水运工程交工质量核验和竣工质量鉴定办法》于2022年10月经厅务会议审定通过并印发实施。 |
| 13 | 省交通运输厅 | 2021年9月，冯飞省长在《我省游艇海钓乱象凸显需高度关注》（海南信息第149期）上批示：“要高度重视此问题，由交通运输厅牵头会同相关部门形成工作机制，压实市县责任，开展综合整治”。 | 组织点（2022年堵点问题） | 通过加强“三无”船舶管控、严查游艇非法改装行为、严厉打击非法组织经营性海上垂钓等违法违规行为、强经营主体安全管理责任、严查游艇非法从事租赁业务行为、加强游艇航行安全动态管控、严查游艇超航区超载航行行为等七类违法违规行为整治，实现游艇合法合规化经营。 | 省交通运输厅于2022年2月初印发《深入开展游艇非法经营活动专项整治工作方案》，明确了各部门职责和任务分工，严查游艇非法改装、非法经营及超航超载等行为。自专项整治工作开展以来，截至2022年10月，全省各相关部门和市县执法部门累计开展游艇安全和现场检查162次，海上巡查174次，下达整改通知10宗，处罚案件28宗，处罚金额30.35万元。 |
| 14 | 省交通运输厅 | 疫情防控信息来源较窄、精准度偏低，疫情防控能力不够全面。 | 自己查（2022年堵点问题） | 1.省船舶引航站坚持服务对象优先，下一线港口调研，了解企业需求，做到更好服务企业，继续精简工作环节、简化引航申请程序，努力提供更加精良优质服务。 2.省船舶引航站坚持强化沟通联系，主动加强与各港口企业单位、代理、海事、调度等相关部门保持密切沟通，及时协商解决工作中存在的问题。 3.坚持创新科技手段和构建信息化网络体系，切实为科学精准防控疫情提供有力支撑信息化手段。 4.不断完善引航防疫专班工作模式。 | 省船舶引航站全体引航员坚守在引航生产与海上防疫第一线全力做好疫情防控和民生能源的供应保障，为自贸港建设添砖加瓦。截至10月31日，共安全引领船舶4499艘次，其中海口港241艘次，洋浦港3725艘次，八所港387艘次，三亚港92艘次，清澜54艘次，LNG船舶103艘次，电煤运输船舶275艘次，中高风险等级船舶288艘次，未发生任何等级安全生产责任事故，安全生产形势持续稳定向好。 |
| 15 | 省交通运输厅 | 项目用地范围内有50公顷基本农田缺划补划地块，导致用地用林手续无法办理；征地红线范围内的房屋拆迁、坟墓迁移、电网和光缆及其他管线迁改等工作推进协调难。 | 组织点（2022年堵点问题） | 省级成立由省交通运输厅、省自然资源和规划厅、省农垦控股集团有限公司为成员的征地拆迁工作协调小组；琼海市政府及项目业主分别成立相应的组织领导机构，加强对重难点问题的跟踪督导，适时组织召开重难点问题推进会，明确责任单位及解决问题时限，加快推进用地用林手续办理，以及征地拆迁工作落实。 | 1.该项目用地用林、环境影响评价等手续，已于2022年6月28日前全部完善并依法依规实施公示公告。 2.项目用地范围内1345户农户的青苗及地上附着物的补偿款全部发放到位。征地红线范围内的47户房屋拆迁安置、1210座坟墓迁移等工作全部提交使用。 3.电网、光缆等管线迁改工作基本完成，项目建设堵点难点问题得到有效解决。 |