海南省水运工程施工项目招标投标文件

综合评估法评分因素

为进一步规范水运工程施工招标投标行为，根据《水运工程标准施工招标文件》(JTS 110-8-2008）《水运工程施工通则》(JTS 201-2011)，对《水运工程标准施工招标文件》(JTS 110-8-2008）第三章评标办法（综合评估法）中的“评标办法前附表”的2.2.4（1）施工组织设计评分标准和2.2.4（2）项目管理机构评分标准进行细化，供招标人参考。

2.2.4（1）施工组织设计评分标准

一、内容完整性

(施工组织机构和人员组成 分

(船舶机械配备及进场计划 分

(施工场地布置 分

(施工工艺流程 分

(施工进度计划 分

(材料供应和检验 分

(施工技术措施 分

(施工质量保证措施 分

(施工安全保障措施 分

(文明施工与环境保护措施 分

此项总分 分。

二、施工组织机构和人员组成

(详见2.2.4（2） 分

(定期会议制度 分

(工作报告制度 分

(设立安全责任人 分

(制定安全操作规程 分

(安全培训计划 分

(项目组织机构设置和机构图 分

(职能部门和人员职责 分

(施工队伍人员名单和岗位职责 分

(施工区段划分及施工队伍配备的组织框图 分

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

三、船舶机械配备及进场计划

(挖掘机 分

(起重机 分

(混凝土搅拌车 分

(压路机 分

(钢筋切断机 分

(焊接设备 分

(起重船 分

(打桩船 分

(管柱施工船 分

(水下基础整平船 分

(多用途作业平台 分

(钻探船 分

(爆破钻孔船 分

(混凝土搅拌船 分

(潜水工作艇 分

(抛石驳 分

(抛沙驳 分

(挖泥船 分

(打桩船 分

(测量船 分

(电焊船 分

(半潜驳船 分

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

此项总分 分。

2.船舶进场计划

(明确施工船机、设备、器具的名称、数量、规格、性能、要求及使用时间 分

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

此项总分 分。

四、施工场地布置

(施工区域划分 分

(设备摆放和调配 分

(施工通道和交通组织 分

(安全防护措施 分

(临时设施建设 分

(废弃物处理 分

(施工现场管理设施 分

(特殊要求和限制条件 分

(施工现场的维护和整理 分

(总平面布置 分

(临时工程 分

(施工水域及航道 分

(施工用水、用电 分

(简述布置的理由和实施计划 分

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

五、施工工艺流程

(施工顺序 分

(施工技术要求及施工方法改进（包括施工操作规程、工艺流程、质量要求等） 分

(工艺参数（包括施工材料的配比、施工设备的调整参数等） 分

(施工方案总思路 分

(关键项目施工方案说明 分

(主要分部、分项工程（包括施工顺序、施工方法、施工方法、工艺流程、质量控制标准、操作要点和机械设备配备） 分

(危险性较大的分部、分项工程的专项施工方案 分

(采用“四新”的施工项目的专项施工方案 分

(冷、热天和雨季施工保证措施计划 分

(台风季节和汛期施工保证措施计划 分

(“四防”安全应急预案 分

(防止工程遭受损坏的措施及应急预案 分

(保证施工人员和船机安全的措施及应急预案 分

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

此项总分 分。

六、施工进度计划

(工程项目划分（确定每个阶段或工程包的范围和任务） 分

(重要节点或里程碑 分

(工程进度监控和更新 分

(施工任务安排 分

(资源调配（确定所需的人力、材料、设备等资源调配计划） 分

(施工进度风险管理 分

(提供总体施工顺序安排 分

(总工期及节点工期 分

(施工关键线路和施工进度计划 分

(形象进度图和网络图 分

(保障进度计划的技术组织措施 分

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

此项总分 分。

七、材料供应和检验

1.供应

(提供工程材料、构件、设备，用表格形式明确名称、数量、规格、性能、要求及使用时间 分（参考《11通则》第10项第1点）

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

2.检测

(主要试验检测计划 分

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

此项总分 分。

八、施工技术措施

(主要施工技术管理计划 分

(技术交底管理计划 分

(典型施工管理计划 分

(隐蔽工程验收管理计划 分

(沉降位移观测管理计划 分

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

此项总分 分。

九、施工质量保证措施

(质量检查标准（包括工程质量验收标准、监测方法和评定标准等） 分

(施工质量控制措施（包括现场检查、抽样检测、测试和监测等） 分

(质量记录和档案管理 分

(质量培训和技术支持 分

(引进先进技术和工艺 分

(阶段性质量评估 分

(质量管理点及管理措施 分

(现场质量体系 分

(质量体系管理框图 分

(质量检验计划 分

(主要试验检测计划 分

(施工测量，用表格列明施工测量的内容、方法、仪器、人员配备 分

(测量控制网 分

(施工观测，用表格列明施工观测检测项目的内容、方法、控制标准、观测频率 分

(制定观测方案 分

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

此项总分 分。

十、施工安全保障措施

(安全计划和管理制度 分

(安全检查和监督 分

(个人防护用品 分

(安全会议和安全通报制度 分

(安全监控和技术手段 分

(施工现场的安全标识和警示 分

(施工安全防护措施 分

(施工安全操作规程 分

(安全巡查和监测 分

(安全应急演练计划 分

(安全文化建设 分

(危险源辨识及管理措施 分

(安全防护措施计划 分

(安全生产应急预案 分

(施工船舶“四防”措施 分

(项目安全生产管理体系 分

(项目安全生产管理体系管理框图 分

(安全技术交底 分

(安全防护措施计划 分

(安全应急预案 分

(选定船舶避风锚地 分

(选定通航路线 分

(划定水域范围 分

(确定停泊位置及间距 分

(提出拖轮配备计划 分

(项目施工风险 分

(风险管理重点与防范对策 分

(风险管理责任 分

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

此项总分 分。

十一、文明施工与环境保护措施

1.文明施工措施和职业健康

(文明施工措施 分

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

此项总分 分。

2.环境保护措施

(环境保证措施计划及环境事件应急预案 分

(节能减排措施 分

(专项保护措施计划（在敏感区域和国家专项保护区施工） 分

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

此项总分 分。

2.2.4（2）项目管理机构评分标准

一、项目经理任职资格与业绩

此项总分 分。

资格与业绩证明材料如下：

(职称证书

(注册证书

(中标通知书

(业绩合同（关键页）

(交工或竣工验收或质量鉴定（核验）证明

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

二、技术负责人任职资格与业绩

此项总分 分。

资格与业绩证明材料如下：

(职称证书

(注册证书

(中标通知书

(业绩合同（关键页）

(交工或竣工验收或质量鉴定（核验）证明

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分

三、其他主要人员

此项总分 分。

资格与业绩证明材料如下：

(职称证书

(注册证书

(中标通知书

(业绩合同（关键页）

(交工或竣工验收或质量鉴定（核验）证明

(其他（招标人填写，频次较高的，调整为选项） 分